Phần 1

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình là Done : PBI-01,PBI-02, PBI-03 - PBI chưa Done : + PBI-04: thiếu 2 chức năng là xoá lịch sử, lọc theo loại + PBI-05: Chưa review chéo; mới kiếm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Người dùng nhập số điện thoại → kiểm tra số điện thoại → xem cảnh báo và lý do → nhập đường link → kiểm tra đường link → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. - Người demo: Đội Developers gồm Thu An, Gia Bình , Mai Lan |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | * Cô Mai và chị Vy thấy thao tác kiểm tra số điện thoại, đường link và đọc cảnh báo có dễ hiểu, dễ sử dụng không? Vì sao? * Anh Phúc và các Stakeholders có đề xuất thay đổi hoặc bổ sung điều gì để RikkeiSafe hỗ trợ người dùng phòng tránh lừa đảo hiệu quả hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2 |

Nhiệm vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Không phù hợp. PO không phải người lên trình diễn cả 5 PBI mà là đội Dev |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Không phù hợp. Buổi Sprint Review không phải buổi đội Dev báo cáo công việc mà đây là buổi làm việc để Scrum Team và Stakeholders cùng xem Increment, trao đổi thay đổi và lựa chọn hướng thích nghi. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Không phù hợp. 3 phút là quá ít để Stakeholders đua ra góp ý. Ít nhất là 15 phút |

Phần 3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận chức năng chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị với chị Vy, sau đó xem xét mức độ ưu tiên. Chưa thể cam kết vì việc nằm ngoài Sprint Goal |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Dev tiếp nhận phản hồi của cô Mai, kiểm tra lỗi giao diện trên điện thoại và điều chỉnh để nút “Kiểm tra” vẫn hiển thị khi đường link rất dài. Sau đó kiểm thử. PO theo dõi kết quả và mức độ ưu tiên xử lý. |